AIOBI

Rapport de modifications serveur

Serveur de Staging - 161.97.179.176

Deploiement Aiobi Meet via Docker Compose

| Redacteur | Yanis Axel DABO |
| --- | --- |
| Destinataire | Abdoul-Aziz Ousmane KABORE (CTO) |
| Date | 26 mars 2026 |
| Projet | Aiobi Meet - Staging |

# 1. Resume executif

Ce rapport documente les modifications effectuees sur le serveur de staging (161.97.179.176) dans le cadre du deploiement de la plateforme de visioconference Aiobi Meet. Les travaux ont ete realises le 25-26 mars 2026, suite a l'autorisation accordee par Abdoul-Aziz Ousmane KABORE.

Les modifications incluent : ouverture de ports firewall (UFW), configuration du runner GitLab CI/CD, installation d'un proxy nginx pour les challenges TLS Let's Encrypt, et deploiement de l'infrastructure Docker Compose staging.

# 2. Modifications du firewall (UFW)

Les ports suivants ont ete ouverts pour permettre le fonctionnement d'Aiobi Meet en staging :

| Port | Protocole | Service | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| 443 | TCP | HTTPS (nginx-proxy) | Terminaison TLS Let's Encrypt pour l'acces securise au staging |
| 8443 | TCP | HTTPS staging | Port alternatif HTTPS car le port 443 est deja utilise par le nginx natif pour les autres applications |
| 47880 | TCP | LiveKit WebSocket | Signaling WebRTC pour la visioconference (port custom demande par l'admin) |
| 47881 | TCP | LiveKit ICE TCP | Fallback TCP quand UDP est bloque par le reseau du participant |
| 47882 | UDP | LiveKit media RTP | Transport audio/video en temps reel (faible latence) |

Commandes executees :

sudo ufw allow 443/tcp comment "HTTPS - Aiobi Meet Staging"

sudo ufw allow 8443/tcp comment "HTTPS Aiobi Meet Staging"

sudo ufw allow 47880/tcp comment "LiveKit WebSocket - Aiobi Meet"

sudo ufw allow 47881/tcp comment "LiveKit TCP ICE - Aiobi Meet"

sudo ufw allow 47882/udp comment "LiveKit UDP Media - Aiobi Meet"

Note : Les ports initialement demandes (78180-78182) depassaient la limite TCP/UDP max (65535). Ils ont ete remplaces par la serie 47880-47882 apres validation.

# 3. Configuration du runner GitLab CI/CD

Le runner GitLab dev-serv-runner (ID: DePiUkvLT) a ete modifie pour permettre au pipeline CI/CD de builder les images Docker et de deployer le staging.

## 3.1 Fichier modifie

/opt/gitlab-runner/config/config.toml

## 3.2 Modification effectuee

Avant :

volumes = ["/cache"]

Apres :

volumes = ["/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock",

"/home/ogu/theY4NN/AiobiMeet:/home/ogu/theY4NN/AiobiMeet", "/cache"]

## 3.3 Justification

- Docker socket : Permet au pipeline CI de builder les images Docker directement sur le serveur sans Docker-in-Docker (dind), qui necessite le mode privileged non disponible sur ce runner.

- Repertoire projet : Permet au pipeline de deployer les fichiers Docker Compose avec les volumes bind-mount qui pointent vers les configurations sur le host.

Commande de redemarrage :

sudo docker restart $(sudo docker ps -q --filter name=gitlab-runner)

# 4. Configuration du nginx natif

Un fichier de configuration nginx a ete installe pour permettre aux challenges ACME de Let's Encrypt de fonctionner sur les domaines DuckDNS du staging.

## 4.1 Fichier installe

/etc/nginx/sites-enabled/aiobi-meet-staging

## 4.2 Fonction

- Proxy les requetes ACME challenge (/.well-known/acme-challenge/) depuis le port 80 vers nginx-proxy Docker (port 8880)

- Redirige le trafic HTTP vers HTTPS sur le port 8443

- Ne s'applique qu'aux domaines aiobi-meet.duckdns.org et aiobi-livekit.duckdns.org — aucun impact sur les autres applications

## 4.3 Commandes executees

sudo cp nginx-host-proxy.conf /etc/nginx/sites-enabled/aiobi-meet-staging

sudo nginx -t

sudo systemctl reload nginx

## 4.4 Suppression future

Quand les autres applications (ERPNext, Eshu, Traccar) seront migrees du serveur de staging, nginx-proxy Docker pourra reprendre les ports 80/443 et ce fichier sera supprime avec :

sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/aiobi-meet-staging && sudo systemctl reload nginx

# 5. Services Docker deployes

Le staging est compose de 12 conteneurs Docker repartis en 3 fichiers Docker Compose :

| Service | Image | Role |
| --- | --- | --- |
| nginx-proxy | nginxproxy/nginx-proxy | Reverse proxy TLS (ports 8880/8443) |
| acme-companion | nginxproxy/acme-companion | Certificats Let's Encrypt automatiques |
| keycloak | keycloak:20.0.1 | Authentification SSO/OIDC |
| kc-postgresql | postgres:16 | Base de donnees Keycloak |
| backend | aiobi-meet/backend | API Django (Gunicorn) |
| frontend | aiobi-meet/frontend | SPA React (Nginx) |
| celery | aiobi-meet/backend | Worker asynchrone |
| livekit | livekit-server | SFU WebRTC (ports 47880-47882) |
| postgresql | postgres:16 | Base de donnees applicative |
| redis | redis:5 | Cache + message broker |
| minio | minio/minio | Stockage objet S3 |
| mailcatcher | sj26/mailcatcher | Intercepteur emails staging |

# 6. Impact sur les services existants

Aucun service existant n'a ete impacte par ces modifications.

- Les nouveaux ports (8443, 47880-47882) n'etaient pas utilises auparavant

- Le fichier nginx ne s'applique qu'aux domaines DuckDNS et ne modifie pas le routage des autres applications

- Le runner GitLab conserve ses fonctionnalites existantes — les volumes ajoutes sont en lecture/ecriture uniquement pour le repertoire du projet Aiobi Meet

- Les conteneurs Docker du staging utilisent des reseaux isoles (proxy-tier, staging-app) qui ne communiquent pas avec les conteneurs des autres applications

# 7. Points d'acces staging

| Service | URL |
| --- | --- |
| Application | https://aiobi-meet.duckdns.org:8443 |
| Keycloak Admin | https://aiobi-meet.duckdns.org:8443/admin/master/console/ |
| LiveKit | https://aiobi-livekit.duckdns.org:8443 |
| Django Admin | https://aiobi-meet.duckdns.org:8443/admin/ |

Note : Les certificats TLS sont actuellement en mode test (staging Let's Encrypt). Le navigateur affichera un avertissement de securite. Le passage en certificats reels se fera apres validation du staging.

# 8. Reversibilite

Toutes les modifications sont reversibles. Pour supprimer completement le staging :

# Arreter tous les conteneurs staging

cd /home/ogu/theY4NN/AiobiMeet/docker/staging

docker compose -f compose.yaml down

docker compose -f compose.keycloak.yaml down

docker compose -f compose.nginx-proxy.yaml down

# Supprimer la config nginx

sudo rm /etc/nginx/sites-enabled/aiobi-meet-staging

sudo systemctl reload nginx

# Fermer les ports

sudo ufw delete allow 8443/tcp

sudo ufw delete allow 47880/tcp

sudo ufw delete allow 47881/tcp

sudo ufw delete allow 47882/udp

Yanis Axel DABO

Developpeur Full-Stack AI / Mainteneur Staging & Production

yanisaxel.dabo@aiobi.world